Приложение №1

к постановлению Главы Одесского

муниципального района

Омской области №219 от 23.05.2023

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области

«Комплексное развитие инженерной инфраструктуры Одесского муниципального района Омской области»

(далее - муниципальная программа) <1>

на 1 января 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение | | | | | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы | | | | |
| Код бюджетной классификации | | Источник | Объем (рублей) [<2>](#P1863) | | Наименование | Единица измерения | Значение | | |
| Главный распорядитель средств бюджета Одесского муниципального района | Целевая статья расходов | 2022 год [<3>](#P1864) | | всего [<4>](#P1867) | 2022 год [<3>](#P1864) | |
| План | Факт |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы: Инженерно-техническая оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры района | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1: Развитие жилищно-коммунального комплекса | x | x | Всего, из них расходы за счет: | 11 677 194,33 | 11 677 194,33 | x | x | x | x | x |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в бюджет муниципального района нецелевого характера (далее - источник № 1) | 11 677 194,33 | 11 677 194,33 |
| 2. Поступлений в бюджет муниципального района целевого характера (далее - источник № 2) |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1: Реконструкция Котельной №1 в с. Одесское Одесского муниципального района Омской области. |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 11 581 194,33 | 11 581 194,33 | Уровень готовности объекта строительства (реконструкции) | процент | 100 | 100 | 100 |
| 1. Источника № 1 | 11 581 194,33 | 11 581 194,33 |
| 2. Источника № 2 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2: Актуализация схем водо- и теплоснабжения населенных пунктов на территории Одесского муниципального района Омской области. | x | x | Всего, из них расходы за счет: | 96 000,00 | 96 000,00 | Количество схем актуализировано | единиц | 4 | 4 | 4 |
| 1. Источника № 1 | 96 000,00 | 96 000,00 |
| 2. Источника № 2 | 0 | 0 |
| 3 | Задача 3 Совершенствование и дальнейшее развитие инфраструктуры муници-пального района | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 3: Развитие газоснабжения |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 128 644,77 | 128 644,77 | х | х | х | х | х |
| 1. Источника № 1 | 128 644,77 | 128 644,77 |
| 2. Источника № 2 | 0 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие 1: Газификация жилых домов в газифицированных населённых пунктах Одесского района |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 128 644,77 | 128 644,77 | Уровень газифицированных объектов | процент | 1100 | 100 | 100 |
| 1. Источника № 1 | 128 644,77 | 128 644,77 |
| 2. Источника № 2 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по муниципальной программе | | | | Всего, из них расходы за счет: | 11 805 839,10 | 11 805 839,10 | x | x | x | x | x |
| 1. Источника № 1 | 11 805 839,10 | 11 805 839,10 |
| 2. Источника № 2 |  |  |