Приложение

к постановлению Главы Одесского

муниципального района

Омской области №220 от 23.05.2023

Пояснительная записка

по реализации программы «Охрана окружающей среды в Одесском муниципальном районе Омской области» в 2022 году

В рамках программы «Охрана окружающей среды в Одесском муниципальном районе Омской области» в 2022 году было реализовано в полном объеме одно мероприятие.

В рамках основного мероприятия 2: «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» на 100 % было реализовано мероприятие 1: «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров)».

В рамках этого мероприятия были выполнены работы по обустройству (созданию) 8 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 6 поселений Одесского муниципального района Омской области.

Объем финансирования составил 878 212,67 руб. Обустроено 8 мест (площадок) ТКО, приобретено 32 контейнера (бункера) ТКО.

Заместитель Главы, начальник отдела

строительства, архитектуры и ЖКХ

Одесского муниципального района Е.И. Живага