Приложение №3

к Результатам оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Создание условий для

обеспечения граждан доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами в Одесском

муниципальном районе Омской области» за 2023 год

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы Одесского

муниципального района Омской области [<1>](#P2507) (далее - муниципальная программа)

«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами в Одесском муниципальном районе Омской области»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (далее - ОМ) | Целевой индикатор реализации мероприятия муниципальной программы (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие) | | | | | Степень достижения значения целевого индикатора (единиц) [<2>](#P2508) | | Объем финансирования мероприятия, рублей | | | Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) [<3>](#P2509) | | Эффективность реализации мероприятия (единиц) [<4>](#P2510) | Эффективность реализации подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма)/муниципальной программы [<5>](#P2511) (процентов) |
| Наименование | Единица измерения | Значение | | |
| План | | Факт | План | | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| **Программа** «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными  услугами в Одесском муниципальном районе Омской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 3** Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений в целях формирования муниципального жилищного фонда и осуществление капитального, текущего ремонта домов муниципального специализированного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | Количество приобретенных жилых помещений | единиц | 1 | | 1 | 1 | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | 1 | 1 |  |
|  | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Одесского муниципального района Омской области | Количество отремонтированного имущества в многоквартирных домах | единиц | 1 | | 1 | 1 | 111 694,77 | | 111 694,77 | | | 1 | 1 |  |
| **Основное мероприятие 4**: Развитие коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения | Количество приобретенного и (или) установленного(монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения | шт | | 24 | 24 | 1 | 419 029,60 | | 419 029,60 | | | 1 | 1 |  |
|  | Субсидии на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам, осуществляющим оказание услуг по теплоснабжению | Эффективность использования субсидии | процент | | 100 | 100 | 1 | 1 650 208,80 | | 1 650 208,80 | | | 1 | 1 |  |
|  | Приобретение специальной техники для подвода вода в д.Громогласово | Эффективность использования субсидии | процент | | 100 | 100 | 1 | 4 660 520,00 | | 4 660 520,00 | | | 100 | 1 |  |
|  | Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения(шкафа управления газовыми котлами) на котельную, распложенную по адресу; Омская область, Одесский район, с.Буняковка, пер.Школьный, д.6а | Эффективность использования субсидии | процент | | 100 | 100 | 1 | 226 800,00 | | 226 800,00 | | | 100 | 1 |  |
|  | Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения(шкафа управления газовыми котлами) на котельную, распложенную по адресу; Омская область, Одесский район, с.Ганновка, ул.Школьная, д.12 | Эффективность использования субсидии | процент | | 100 | 100 | 100 | 229 950,00 | | 229 950,00 | | | 100 | 1 |  |
|  | Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения(шкафа управления газовыми котлами) на котельную, распложенную по адресу; Омская область, Одесский район, с.Благодаровка, ул.Центральная, д.19, корпус а | Эффективность использования субсидии | процент | | 100 | 100 | 1 | 226 800,00 | | 226 800,00 | | | 100 | 1 |  |
|  | Приобретение и установка прибора учёта тепловой энергии на котельную, распложенную по адресу; Омская область, Одесский район, с.Ганновка, ул.Школьная, д.12 | Эффективность использования субсидии | процент | | 100 | 100 | 1 | 208 032,00 | | 208 032,00 | | | 100 | 1 |  |
|  | Приобретение и установка прибора учёта тепловой энергии на котельную, распложенную по адресу; Омская область, Одесский район, с.Буняковка, пер.Школьный, д.6а | Эффективность использования субсидии | процент | | 100 | 100 | 1 | 208 032,00 | | 208 032,00 | | | 100 | 1 |  |
|  | Приобретение и установка прибора учёта тепловой энергии на котельную, распложенную по адресу; Омская область, Одесский район, с.Благодаровка, ул.Центральная, д.19, корпус а | Эффективность использования субсидии | процент | | 100 | 100 | 1 | 208 032,00 | | 208 032,00 | | | 1 | 1 |  |
|  | Приобретение и установка прибора учёта тепловой энергии на котельную, распложенную по адресу; Омская область, Одесский район, с.Генераловка, пер.Школьныйя, д.1б | Эффективность использования субсидии | процент | | 100 | 100 | 100 | 208 032,00 | | 208 032,00 | | | 1 | 1 |  |
|  | Приобретение трубной продукции для ремонта теплотрассы к центральной котельной, распложенной по адресу; Омская область, Одесский район, с.Одесское | Эффективность использования субсидии | процент | | 100 | 100 | 1 | 1 911 310,52 | | 1 911 310,52 | | | 1 | 1 |  |
|  | Приобретение трубной продукции для ремонта водопровода по ул.Школьная в с.Ганновка Одесского района Омской области | Эффективность использования субсидии | процент | | 100 | 100 | 1 | 293 150,00 | | 293 150,00 | | | 1 | 1 |  |
|  | Приобретение трубной продукции для ремонта водопровода по ул.Ленина в с.Лукьяновка Одесского района Омской области протяженностью 1150 м. | Эффективность использования субсидии | процент | | 100 | 100 | 1 | 306 525,00 | | 306 525,00 | | | 1 | 1 |  |
|  | Приобретение резервного источника электроснабжения на котельную, расположенную по адресу ; Омская область, Одесский район, с. Белосток, ул.Ленина, 22 | Эффективность использования субсидии | процент | | 100 | 100 | 1 | 357 509,54 | | 357 509,54 | | | 1 | 1 |  |
|  | Приобретение и монтаж трубной продукции для ремонта водопровода по ул. Октябрьской в с.Побочино Одесского муниципального района Омской области | Эффективность использования субсидии | процент | | 100 | 100 | 1 | 1 340 233,05 | | 1 340 233,05 | | | 1 | 1 |  |
|  | Ремонт внутрипоселковых водопроводов на территории одесского района Омской области | Эффективность использования субсидии | процент | | 100 | 100 | 1 | 594 529,60 | | 594 529,60 | | | 1 | 1 |  |
|  | Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения (трех настенных газовых котлов) на котельную, расположенную по адресу: ; Омская область, Одесский район, с.Генераловка, пер.Школьный, 1Б | Эффективность использования субсидии | процент | | 100 | 100 | 1 | 204 814,00 | | 204 000,00 | | | 1 | 1 |  |
| **Основное мероприятие 5:** Подготовка документов территориального планирования Одесского муниципального района Омской области, в том числе внесение изменений в такие документы, и разработка на их основании документации по планировке территории | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подготовка документации по планировке территории - проектов планировки территории, проектов межевания территории, в том числе предусматривающих размещение линейных объектов | Общее количество внесенных изменений в схемы территориального планирования Одесского муниципального района Омской области | единиц | 1 | | 1 | 1 | 3 150 000,00 | | 3 150 000,00 | | | 1 | 1 |  |
|  | Разработка правил землепользования и застройки муниципальных образований Омской области (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости | Общее количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, в том числе внесение изменений, включая подготовку документации по внесению сведений о границах населенных пунктов в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРП) | единиц | 1 | | 1 | 1 | 355 639,50 | | 355 639,50 | | | 1 | 1 |  |
| Эффективность реализации программы N 1 [<5>](#P2511) | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| программа n | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | (...) |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам [<5>](#P2511) | | | | | | | | | | | | | | | 100 |