|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению Администрации Одесского муниципального района  Омской области от 09.01.2025 №13 |
|  | «Приложение  к постановлению Администрации  Одесского муниципального  района Омской области  от 15.03.2023 №117 |

**Муниципальная программа Одесского муниципального района Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Одесского муниципального района Омской области»**

«Раздел 1. ПАСПОРТ

муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Одесского муниципального района Омской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области | «Комплексное развитие сельских территорий Одесского муниципального района Омской области» |
| Наименование программы муниципальной программы Одесского муниципального района | - |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основных мероприятий | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одесского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятий | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одесского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации программы | 2023-2027 годы |
| Цель программы | Устойчивое развитие сельских территорий |
| Задачи программы | Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктурой населенных пунктов, благоустройство территорий, расположенных в сельской местности |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях благоустройство территорий, расположенных в сельской местности |
| Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы на реализацию программы составят 26 268 728,74 рублей, в том числе по годам:  2023 год - 3 930 732,74 руб.;  2024 год - 22 337 996,00 руб.;  2025 год - 0,00 руб.;  2026 год - 0,00 руб.;  2027 год - 0,00 руб.  Из общего объёма расходы бюджета муниципального района за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 4 088 728,74руб., в том числе по годам:  2023 год - 1 750 732,74 руб.;  2024 год - 2 337 996,00 руб.  Из общего объёма расходы бюджета муниципального района за счет поступлений целевого характера составят 22 000 000,00 руб., в том числе по годам:  2023 год - 2 000 000,00 руб.;  2024 год - 20 000 000,00 руб.  Из общего объёма расходы бюджета муниципального района за счет поступлений из внебюджетных источников составят 180 000,00 руб., в том числе по годам:  2023 год - 180 000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы (по годам и по итогам реализации) | Реализация программы позволит:  - увеличить количество благоустроенных сельских территорий;  - увеличить уровень обеспеченности земельных участков системами водоснабжения;  - обеспечить населённые пункты объектами социальной инфраструктуры. |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Одесского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Комплексное развитие сельских территорий и повышение уровня и качества жизни сельского населения являются основными приоритетами социально-экономической политики Администрации Одесского муниципального района.

Разрыв в уровне и качестве жизни в сельской местности в сравнении с городом по-прежнему остается ощутимым.

В Одесском районе уровень водоснабжения и газификации жилого фонда вырос, но не достигает общероссийских показателей (45 и 33 процентов соответственно, при общероссийском показателе более 50 процентов).

Наблюдается стойкое отставание в строительстве распределительных газовых сетей от межпоселковых газопроводов, из 19 населенных пунктов сельских поселений района газифицированы 5, большинство их них - частично.

В силу природных особенностей региона неблагоприятной остается обстановка по водоснабжению сельского населения. Подземные воды засолены, системы групповых водопроводов из-за длительной эксплуатации работают неустойчиво, большинство локальных систем водоснабжения и водозаборов выбрали свой эксплуатационный ресурс, водоснабжение с. Громогласово Ореховского сельского поселения осуществляется за счет привозной воды.

Требует реконструкции ряд сельских объектов социальной сферы: культуры, образования, здравоохранения, спорта, срок эксплуатации зданий которых достигает 40 - 60 лет.

В с. Одесское требуется строительство многофункционального здания общеобразовательной школы на 550 мест поскольку четыре здания в которых расположена МКОУ «Одесская средняя школа №2» не отвечает требованиям действующих норм и правил.

Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство, объекты социальной и инженерной инфраструктуры села благоустройство территорий не удастся повысить качество социальной среды обитания сельского населения, изменить демографическую ситуацию и ситуацию на рынке труда в сельской местности.

Использование программно-целевого метода является основным инструментом для комплексного решения вышеуказанных проблем.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

-недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий программы;

-непредвиденно высокий рост цен на сырье и материалы, что может привести к существенному удорожанию реализуемых мероприятий программы.

Раздел 3. Цель и задачи программы

Целью программы является - устойчивое развитие сельских территорий.

Цель программы достигается посредством одной поставленной задачей:

- комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктурой населенных пунктов, благоустройство территорий, расположенных в сельской местности.

Раздел 4. Срок реализации программы

Реализация программы осуществляется одним этапом в течение 2023 - 2027 годов.

Раздел 5. Описание входящих в состав программы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

В рамках реализации программы планируется провести одно основное мероприятие – развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях благоустройство территорий, расположенных в сельской местности.

Реализация основного мероприятия направлена на решение задачи по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, благоустройство территорий, расположенных в сельской местности, и предусматривает финансирование отдельных видов расходов:

1) на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

2) на ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности;

3) на благоустройство территорий, расположенных в сельской местности;

4) на строительство объектов социальной инфраструктуры;

5) на реконструкцию объектов муниципальной собственности;

6) на строительство и реконструкция инженерных сетей;

7) на разработку проектно-сметной документации.

Основанием для осуществления расходов являются локальные сметные расчеты, муниципальные контракты, договоры на выполнение работ, услуг, приобретение расходных материалы, счета-фактуры, акты выполненных работ.

Основное мероприятие программы разработано на основе мониторинга уровня благоустройства сельской местности, жилищных условий сельского населения, развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, с учетом имеющихся ресурсов, и базируется на следующих принципах:

1) размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии со схемами территориального планирования муниципального района и генеральными планами сельских поселений;

2) первоочередное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, развиваются крестьянские (фермерские) хозяйства начинающих фермеров, семейные животноводческие фермы;

3) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий программы, включая средства населения и организаций;

4) повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, семей фермеров, развивающих семейные животноводческие фермы, семей начинающих фермеров, в благоустроенное жилье.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях благоустройство территорий, расположенных в сельской местности», планируется провести следующие мероприятия:

1.Благоустройство сельских территорий.

В рамках этого мероприятия планируется провести следующее расходы:

- ремонт (оформление) фасада нежилого помещения здания КСК расположенного по адресу: Омская область, Одесский район, с. Одесское, ул. Парковая, 17;

- благоустройство общественной территории у детского сада в с. Побочино Одесского района Омской области.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

-количество территорий сельских поселений, в которых реализованы проекты по благоустройству, единиц.

Значение целевого индикатора определяется как количество территорий сельских поселений, в которых реализованы проекты по благоустройству, за отчетный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Одесского муниципального района Омской области.

2. Строительство и реконструкция поселковых водопроводов.

Выполнение данного мероприятия предполагает расходы на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- количество земельных участков, обеспеченных системами водоснабжения.

Значение целевого индикатора определяется как количество земельных участков, обеспеченных системами водоснабжения, введенными в действие за отчетный период, шт.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Одесского муниципального района Омской области.

3. Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры

Выполнение данного мероприятия предполагает расходы на строительство и реконструкцию социальных объектов культуры, образования, здравоохранения, спорта.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- ввод в эксплуатацию после строительства или реконструкции объектов социальной инфраструктуры, единиц.

Значение целевого индикатора определяется как количество водозаборов, введенных в эксплуатацию за отчетный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Одесского муниципального района.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы в целом и по источникам финансирования

Общие расходы на реализацию программы составят 26 268 728,74 рублей, в том числе по годам:

2023 год - 3 930 732,74 руб.;

2024 год - 22 337 996,00 руб.;

2025 год - 0,00 руб.;

2026 год - 0,00 руб.;

2027 год - 0,00 руб.

Из общего объёма расходы бюджета муниципального района за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 4 088 728,74руб., в том числе по годам:

2023 год - 1 750 732,74 руб.;

2024 год - 2 337 996,00 руб.

Из общего объёма расходы бюджета муниципального района за счет поступлений целевого характера составят 22 000 000,00 руб., в том числе по годам:

2023 год - 2 000 000,00 руб.;

2024 год - 20 000 000,00 руб.

Из общего объёма расходы бюджета муниципального района за счет поступлений из внебюджетных источников составят 180 000,00 руб., в том числе по годам:

2023 год - 180 000,00 руб.

Распределение бюджетных ассигнований по задачам программы, основным мероприятиям и мероприятиям (с указанием по годам их реализации) в разрезе источников финансирования представлено в приложении № 2 к программе.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации программы

В результате реализации программы ожидается увеличение базовых социально-экономических показателей развития Одесского муниципального района Омской области.

Реализация программы позволит:

- увеличить количество благоустроенных сельских территорий;

- увеличить уровень обеспеченности земельных участков системами водоснабжения до 80 шт.;

- увеличить количество построенных и реконструируемых объектов социальной инфраструктуры на две единицы.

Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе мониторинга проводимого Администрацией Одесского муниципального района Омской области.

В целом, выполнение всех мероприятий программы позволит обеспечить снятие социального напряжения в обществе, улучшение благосостояния и повышение качества жизни сельского населения.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией программы

Управление программой и её реализацию осуществляет Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одесского муниципального района Омской области, который осуществляет свои функции во взаимодействии с сельскими поселениями, Комитетом финансов и контроля администрации Одесского муниципального района и Комитетом по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Одесского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением главы Одесского муниципального района № 330 от 10 августа 2020 года.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одесского муниципального района Омской области формирует отчет о реализации программы и на основании отчета проводит оценку эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одесского муниципального района Омской области направляет ответственному исполнителю, сформированный отчет о реализации программы, а также результаты проведенной оценки эффективности их реализации, подписанные руководителем.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских

территорий Одесского муниципального

района Омской области»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Одесского муниципального района Омской области»

(далее - муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы/подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма) | Единица измерения |  | Значение | | | | | |
| Отчетный год (факт) | Текущий год (оценка) | 2024-й год | 2025-й год | 2026-й год | 2027-й год | 2028-й год |
| 1 | Увеличение количества построенных, реконструированных (благоустроенных) объектов социальной инфраструктуры | Количество | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |