Приложение №1

|  | Утверждён протоколом Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Одесского муниципального района Омской области 27.01.2025 г. № 2 |
| --- | --- |

### КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите

населения и территорий Одесского муниципального района Омской области в период прохождения весеннего половодья и снеготаяния в 2025 году

| № п/п | Выполняемые мероприятия | Срок исполн. | Ответственные исполнители | Отм. о вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Планирование работ по предотвращению затопления, выполнение ремонтных работ ГТС | по необходимости | Администрация Одесского МР |  |
| 1.2. | Создание межведомственной рабочей группы по оценке готовности сил и средств к прохождению весеннего половодья и снеготаяния в 2025 году и организации ее деятельности. | до 25.01.2025 | ГУ МЧС России по Омской области, МРБ, Минприроды, Главы МО Омской области |  |
| 1.3. | Проведение заседаний КЧС и ПБ Одесского муниципального района, организаций по вопросу подготовки и проведения противопаводковых мероприятий в 2025 году, утверждение планов основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий. | до 05.02.2025 | Отдел по МП, ГО и ЧС |  |
| 1.4. | Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья и снеготаяния в 2025 году. | до 05.02.2025 | Отдел по МП, ГО и ЧС |  |
| 1.5. | Уточнение мест расположения кладбищ и скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по предупреждению их размыва. | до 05.02.2025 | БУ ОСББЖ, Отдел по МП, ГО и ЧС |  |
| 1.6. | Формирование банка данных участков зон периодического затопления, на территориях населенных пунктов, расположенных вблизи естественных и искусственных водоемов, самовольно возводимых и бесхозяйных гидротехнических сооружений, которые могут повлиять на подтопление жилых массивов. | до 05.03.2025 | Отдел по МП, ГО и ЧС, управление сельского хозяйства и продовольствия |  |
| 1.7. | Представление актов готовности к предупреждению и ликвидации возможных ЧС в период весеннего половодья и снеготаяния 2025 года в КЧС Омской области (через ГУРБ) | до 16.03.2025 | Отдел по МП, ГО и ЧС |  |
| 1.8. | Обеспечение страховой защиты инженерных сооружений, объектов дорожного и жилищного хозяйства, подвергаемых повышенному риску воздействия опасных гидрологических явлений | до 20.03.2025 | Администрация Одесского МР, отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| 1.9. | Организация аналитической работы по изучению условий прохождения весеннего половодья на территории района в предыдущие годы, факторов, влияющих на возникновение чрезвычайных ситуаций в 2025 году. | до 26.03.2025 | 69-ПСЧ 14 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, отдел по МП, ГО и ЧС |  |
| 1.10. | Организация проведения обследований объектов социального, культурного, развлекательного характера, а также зданий жилого назначения, с целью очистки от снежных масс, наледей и обледенений конструкций кровель, козырьков, балконов, свесов и выступающих частей в наружных ограждающих конструкциях, в целях обеспечения безопасного пребывания людей. | февраль -март 2025 | Администрация Одесского МР, отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| 2. Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение в необходимом объеме мероприятий по обеспечению отвода поверхностных вод, особенно с участков с высоким уровнем залегания грунтовых вод и перегороженным искусственными сооружениями (дорогами), принятие мер по уборке и вывозу снега с территории населённых пунктов Одесского района, организаций. | постоянно до окончания отведения водных масс | Главы сельских поселений, руководители организаций |  |
| 2.2. | Организация очистки от снега и льда крыш зданий жилого фонда, социального и производственного назначения и в том числе «большепролетных» сооружений на территории района | постоянно до окончания снеготаяния | Главы сельских поселений, руководители организаций. |  |
| 2.3. | Составление карты мониторинга (гидрологического паспорта) зон возможных подтоплений на территории района | До 01.03.2025 | 69-ПСЧ 14 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, отдел по МП, ГО и ЧС |  |
| 2.4. | Возведение (при необходимости) временных ограждающих насыпей и принятие других мер для предохранения от затопления жилого сектора, незащищенных объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов, сплошного и поучасткового обвалования | до 10.03.2025 | Отдел по МП, ГО и ЧС, отдел строительства архитектуры и ЖКХ |  |
| 2.5. | Проведение оперативно-технических расчетов на заблаговременную эвакуацию населения, сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей из потенциально затапливаемых зон | до 15.03.2025 | Отдел по МП, ГО и ЧС |  |
| 2.6. | Подготовка и проверка систем связи и оповещения, организация взаимодействия со средствами массовой информации по оповещению населения по радио и телевидению, разработка текстов сообщений на случай возникновения чрезвычайной ситуации | до 15.03.2025 | Главы сельских поселений, руководители организаций |  |
| 2.7. | Организация проведения предпаводкового обследования ГТС на территории Ореховского сельского поселения в д. Громогласово. Выполнение мероприятий по обеспечению сохранности ГТС в период прохождения весеннего половодья и снеготаяния | с 27.02. по 30.03.2025 | 69-ПСЧ 14 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, отдел по МП, ГО и ЧС |  |
| 2.8. | Проведение предупредительных мероприятий по недопущению подтопления населенных пунктов д. Брезицк | до 29.03.2025 | Отдел строительства архитектуры и ЖКХ |  |
| 2.9. | Корректировка генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений и документации по планировке территорий с учетом зон затопления, подтопления в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 с учетом инвентаризации объектов недвижимости в этих зонах | до 01.04.2025 | Отдел строительства архитектуры и ЖКХ |  |
| 2.10. | Оборудование водоотводных канав для стока талых вод, расчистка существующих дорожных водоотводных сооружений и увеличение при необходимости их пропускной способности. Контроль соблюдения владельцами индивидуального жилья Правил благоустройства территорий муниципальных образований | постоянно, до окончания весеннего половодья | Главы сельских поселений |  |
| 2.11. | Принятие решений по частичному ограничению или прекращению функционирования предприятий, организаций и учреждений, расположенных в зонах возможного затопления | в случае угрозы затопления | КЧС и ПБ, Руководители организаций |  |
| 2.12. | Организация санитарной очистки районов затопления | В случае затопления | Главы сельских поселений |  |
| 2.13. | Обследование дорог и водопропускных труб. Очистка от снега и льда проезжих частей и обочин, автомобильных дорог. | Постоянно до окончания снеготаяния | ГП «Таврическое ДРСУ», комиссия по БДД |  |
| 2.14. | Подготовка дорожной инфраструктуры к весеннему снеготаянию, особое внимание обратить по обеспечению проезда на сезонно подтопляемых дорогах (установка водопропускных труб и т.д.)и в случае необходимости, оборудование объездных путей. | до 01.04.2025 | ГП «Таврическое ДРСУ», отдел строительства архитектуры и ЖКХ |  |
| III. Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка медицинских учреждений и создание запасов медикаментов для оказания помощи пострадавшим. | до 15.03.2025 | КЧС и ПБ, БУЗОО «Одесская ЦРБ» |  |
| 3.2. | Формирование дежурных бригад с необходимой водооткачивающей техникой для реагирования на возникающие нештатные ситуации | до 15.03.2025 | Главы сельских поселений, руководители организаций |  |
| 3.3. | Подготовка сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Приведение в готовность плавающих транспортных средств, находящихся в распоряжении муниципальных образований Омской области | до 20.03.2025 | КЧС и ПБ, Главы сельских поселений |  |
| 3.4. | Создание запасов материалов и оборудования (мешки, песок, щебень, лодки, водооткачивающие средства и т.д.) для исключения возможного подтопления социально значимых объектов и жилых домов частного сектора. | до 25.03.2025 | КЧС и ПБ, Главы сельских поселений, руководители организаций. |  |
| 3.5. | Создание запасов ГСМ для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и снеготаяния. Создание запасов продовольствия, топлива, кормов для с/х животных и других необходимых средств | до 25.03.2025 | КЧС и ПБ, руководители организаций. |  |
| 3.6. | Подготовка пунктов временного размещения населения, с/х животных, вывоза материальных ценностей из зон возможных затоплений. Определение порядка медицинского обслуживания, обеспечения питьевой водой, питанием, тёплой одеждой и другими предметами первой необходимости. | до 01.04.2025 | КЧС и ПБ, Главы сельских поселений |  |
| IV. Порядок контроля готовности ТП РСЧС Одесского муниципального района Омской области и оказания помощи |  |  |  |  |
| 4.1. | КШТ по теме «Действия органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Омской области при ликвидации последствий весеннего половодья». | 25.02.2025 | Отдел по МП, ГО и ЧС, ЕДДС, руководители организаций |  |
| 4.2. | Смотры готовности сил и средств: | до 25.02.2025 | Отдел по МП, ГО и ЧС, руководители организаций |  |
| V. Порядок сбора, анализа и представления информации о состоянии паводковой обстановки |  |  |  |  |
| 5.1. | Представление информации от ЕДДС Одесского муниципального образования в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области» о выполнении превентивных мероприятий, проблемных вопросов и состоянии паводковой обстановки. | еженедельно по четвергам с 01.03.2025 | ЕДДС |  |
| 5.2. | Доклад (через ЕДДС) в КЧС Правительства Омской области и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области» об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. | ежедневно при ЧС- немедленно | ЕДДС |  |
| 5.3. | Обеспечение регулярного информирования и, при необходимости, немедленного оповещения населения Одесского муниципального района об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации и системы оповещения. | Постоянно с 01.03.2025 | КЧС и ОПБ, ЕДДС |  |
| 5.4. | Ежедневный анализ паводковой обстановки с учетом происходящих изменений и предоставление его в КЧС Правительства Омской области (через МРБ) | постоянно с начала снеготаяния | Отдел по МП, ГО и ЧС |  |
| 5.5. | Представление информации о готовности к весеннему половодью 2025 года | До 20.03.2025 | Отдел по МП, ГО и ЧС |  |

Примечание:

Отчеты о выполнении мероприятий представлять в Министерство региональной безопасности и Главное управление МЧС России по Омской области в сроки:

- не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока исполнения мероприятия,

- не позднее 01.05.2025 года итоговый отчет об исполнении плана.