Приложение

к постановлению Администрации

Одесского муниципального района

Омской области №232 от 31.05.2024

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Одесского муниципального района Омской области» за 2023 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Одесского муниципального района Омской области» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Одесского муниципального района Омской области от 15.13.2023 №117 «Об утверждении муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Одесского муниципального района Омской области»

Ответственный исполнитель программы – Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Одесского муниципального района Омской области.

Программа реализуется за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области, средств бюджета Одесского муниципального района и за счет внебюджетных средств. Всего на реализацию программы в 2023 году направлено 4 755 051,29 рублей (3 387 840,29 рублей за счет бюджета муниципального района; 1 254 575,25 - из областного бюджета; 112635,75 - за счет внебюджетных средств).

Задача программы:

- Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, благоустройство территорий, расположенных в сельской местности.

В 2023 году программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий.

В рамках основного мероприятия «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях, благоустройство территорий, расположенных в сельской местности» в 2023 году проведены следующие мероприятия:

1. Благоустройство сельских территорий (Ремонт (оформление) фасада нежилого помещения здания КСК, расположенного по ул. Парковая, 17, с. Одесское Одесского муниципального района Омской области).

Из запланированного объема финансирования на данное мероприятие израсходовано 1 794 814,39 руб., что составляет 100 %.

2. Строительство многофункционального здания общеобразовательной школы на 550 мест в с. Одесское.

Из запланированного объема финансирования на данное мероприятие израсходовано 2 016 996,00 руб.

3. Реконструкция нежилого здания, расположенного по адресу: Омская область, Одесский район, с. Желанное, ул. Ленина, 31.

Из запланированного объема финансирования на данное мероприятие израсходовано 943 240,90 руб., что составляет 100 %.

Проведены следующие виды работ: ремонт (оформление) фасада нежилого помещения здания КСК, с.Одесское Одесского муниципального района Омской области; выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию нежилых зданий в с.Одесское Одесского муниципального района Омской области и с.Желанное Одесского муниципального района Омской области.

На основании проведенных расчетов целевые индикаторы реализации мероприятий составляют:

- Степень достижения значения целевого индикатора по мероприятию 1 - 1,0;

- Степень достижения значения целевого индикатора по мероприятию 2 - 1,0;

- Степень достижения значения целевого индикатора по мероприятию 3 - 1,0;

- Уровень финансового обеспечения мероприятия по мероприятию 1 - 1,0;

- Уровень финансового обеспечения мероприятия по мероприятию 2 - 1,0;

- Уровень финансового обеспечения мероприятия по мероприятию 3 - 1,0;

- Эффективность реализации мероприятия 1 - 1,0;

- Эффективность реализации мероприятия 2 - 1,0;

- Эффективность реализации мероприятия 3 - 1,0.

Общая эффективность муниципальной программы составляет 100%, следовательно, программа является эффективной.

Заместитель Главы, начальник отдела

строительства, архитектуры и ЖКХ Живага Е.И.